Plan de match

Migrer la boutique dilamco_store dans l'app dilamco-next

Une seule app Next.js · un seul domaine · /boutique

Basé sur la lecture des deux dépôts — 18 juin 2026

# Sommaire

# 1. Verdict en une page

Bonne nouvelle : les deux applications partagent quasiment la même base technique. dilamco-next et dilamco_store sont toutes deux en Next.js 16 / React 19 / App Router / Tailwind v4, avec les mêmes librairies UI (shadcn, base-ui, radix, vaul, sonner, embla, lucide). La migration est donc surtout un travail de réorganisation, pas de réécriture.

Deux différences structurantes à gérer :

- i18n : dilamco-next est bilingue (next-intl, FR à la racine / EN sous /en, conforme Loi 96). La boutique est unilingue FR (lang="fr", pas de next-intl). Il faut la faire entrer dans le segment [locale].

- Pas de paiement : la boutique n'a pas de checkout transactionnel. Le panier est en localStorage et la conversion se fait par une demande de soumission (/soumission). C'est une boutique catalogue + devis — donc pas de Stripe, pas de PCI : intégration nettement plus simple.

Cible : une seule app (dilamco-next) sert la vitrine ET la boutique, sous /boutique (FR) et /en/shop (EN, phase 2). Un seul domaine, une seule autorité SEO, un seul sitemap.

# 2. État des lieux comparé

| Aspect | dilamco-next (vitrine) | dilamco_store (boutique) |
| --- | --- | --- |
| Next / React | 16.2.1 / 19.2.3 | ^16 / ^19 |
| Routing | App Router + [locale] | App Router (racine, FR) |
| i18n | next-intl (FR/EN, Loi 96) | aucun (FR seulement) |
| Styles | Tailwind v4 + shadcn v3 | Tailwind v4 + shadcn v4 |
| Données | fichiers TS (projets, espaces) | JSON catalogue (sync depuis catalog.xlsx via scripts/sync-catalog.mjs) |
| E-commerce | — | Panier localStorage + soumission (pas de paiement) |
| Emails | resend (déjà configuré) | aucun (form client seulement) |
| SEO | next-sitemap, JSON-LD, hreflang | metadata minimale, pas de schema produit |

Routes actuelles de la boutique : / (accueil), /collections, /collections/[slug], /collections/[slug]/[sub], /produit/[id], /finitions, /soumission (+ prévues : /configurateur, /forfait/[slug]).

# 3. Architecture cible

La boutique vit sous un préfixe /boutique à l'intérieur du segment [locale] existant. Les slugs de catégories sont déjà bilingues dans les données (name.fr / name.en), donc l'EN suivra sans retravailler le catalogue.

| Boutique aujourd'hui | Cible dans dilamco-next |
| --- | --- |
| / | /boutique (et /en/shop) |
| /collections | /boutique/collections |
| /collections/[slug]/[sub] | /boutique/collections/[slug]/[sub] |
| /produit/[id] | /boutique/produit/[id] |
| /finitions | /boutique/finitions |
| /soumission | /boutique/soumission |

Layout dédié : app/[locale]/boutique/layout.tsx porte les providers propres à la boutique (CartProvider + NuqsAdapter + CartDrawer), pour ne pas alourdir les pages vitrine. Le Topbar/Footer peuvent être unifiés ou conserver une variante boutique (mini-panier).

Séparation claire des univers : /espaces, /projets, /services = sur-mesure (leads) ; /boutique = produits en stock (devis). C'est aussi la barrière anti-cannibalisation SEO.

# 4. Décisions à trancher avant de commencer

| Décision | Options et recommandation |
| --- | --- |
| Langue au lancement | FR d'abord (plus rapide), EN en phase 2 — les données sont déjà bilingues. Recommandé : lancer /boutique en FR, ajouter /en/shop ensuite. |
| Design / thème | Les deux ont leur globals.css Tailwind v4 et leur police (vitrine vs Geist). Recommandé : fusionner les tokens dans un seul thème, ou isoler le thème boutique dans le layout /boutique pour éviter les collisions. |
| shadcn v3 vs v4 | Composants copiés des deux côtés. Recommandé : dédupliquer vers une seule version (la plus récente) et un seul dossier components/ui. |
| Mono-app vs monorepo | Recommandé : une seule app Next (le plus simple pour le SEO mono-domaine). Un monorepo n'est utile que si la boutique doit rester déployable séparément. |
| Soumission → email | Brancher le formulaire de soumission sur resend (déjà présent dans dilamco-next) via une route API. Aujourd'hui le form est purement client. |

# 5. Plan d'exécution par phases

## Phase 0 — Préparation (0,5 j)

- Aligner les versions partagées (base-ui, shadcn, lucide) sur dilamco-next ; lister les écarts de dépendances.

- Ajouter les libs propres à la boutique dans dilamco-next : nuqs, photoswipe, react-hook-form, @hookform/resolvers, xlsx (devDep, pour le sync catalogue).

- Geler une branche de migration ; trancher les décisions de la section 4.

## Phase 1 — Structure & routing (1 j)

- Créer app/[locale]/boutique/ et y déplacer les routes : collections, collections/[slug]/[sub], produit/[id], finitions, soumission, + page d'accueil boutique.

- Adapter lib/routes.ts : préfixer tout par /boutique et passer par les helpers next-intl (Link localisé) au lieu de chemins en dur.

- Enregistrer les pathnames boutique dans i18n/routing.ts (ex. /boutique ↔ /shop, /collections ↔ /collections).

- Créer app/[locale]/boutique/layout.tsx avec CartProvider + NuqsAdapter + CartDrawer (scopés à la boutique).

## Phase 2 — Données & logique catalogue (1 j)

- Importer lib/catalog-products.json, catalog-categories.json, render-manifest.json et les modules products.ts, catalog-categories.ts, photos.ts, types.ts (sous un namespace, ex. lib/shop/).

- Reporter scripts/sync-catalog.mjs (catalog.xlsx → JSON) dans dilamco-next pour garder le flux de mise à jour du catalogue.

- Conserver le garde-fou SSG : les IDs avec caractères interdits (ex. F9-BDD21.75*36) restent rendus à la demande (déjà géré dans generateStaticParams).

## Phase 3 — UI, composants & styles (1,5 j)

- Importer les composants boutique : cart-provider, cart-drawer, topbar/footer (variantes), product-* (gallery, info, specs, related, breadcrumb, insitu), collections (grid, filtres, drawer mobile), hero, categories, etc.

- Dédupliquer components/ui (shadcn) : une seule version partagée.

- Fusionner ou isoler les tokens de thème (globals.css) ; vérifier les polices et variables CSS pour éviter les collisions entre vitrine et boutique.

## Phase 4 — Panier & soumission (1 j)

- Conserver le panier localStorage (clé dilamco-cart) — aucun changement nécessaire.

- Créer une route API (app/api/soumission/route.ts) qui envoie la demande par resend (déjà configuré côté vitrine) ; brancher le soumission-form dessus.

- Valider le contenu du panier (zod, déjà utilisé) avant envoi ; page de succès conservée.

## Phase 5 — SEO (1 j) — critique

- Sitemap unifié : ajouter les URLs /boutique au next-sitemap de dilamco-next (un seul index pour vitrine + boutique).

- Données structurées produit : ajouter Product + Offer + BreadcrumbList sur les fiches (absent aujourd'hui) ; titres = type + attribut + dimension.

- Canoniques & anti-cannibalisation : « vanité sur mesure » → page sur-mesure ; « vanité salle de bain » → boutique. Canoniques propres, pas de chevauchement.

- hreflang : cohérent FR-CA / EN-CA quand l'EN arrive ; un seul bloc Organization (éviter le doublon de schéma entre les deux univers).

- Redirections : si la boutique a déjà des URLs en ligne (racine), prévoir des 301 vers /boutique pour ne pas perdre l'historique.

## Phase 6 — Version anglaise (phase 2, 1 j)

- Activer /en/shop : les noms de catégories sont déjà en EN dans les données ; traduire les libellés d'UI et les contenus éditoriaux.

## Phase 7 — QA & déploiement (1 j)

- Tests Playwright (déjà dans la boutique) adaptés aux nouvelles routes ; build SSG complet ; vérifier les Core Web Vitals.

- Vérifier en préprod : panier, soumission/email, sitemap, canoniques, hreflang, redirections.

- Déploiement Vercel : domaine primaire dilamco.com, http→https, www→non-www (cf. doc stratégie SEO).

# 6. Points de vigilance

| Risque | Mitigation |
| --- | --- |
| Collisions de styles (2 globals.css Tailwind v4, polices différentes) | Fusionner les design tokens OU isoler le thème boutique dans le layout /boutique. Tester visuellement vitrine + boutique. |
| Drift shadcn v3/v4 & base-ui 1.2/1.4 | Dédupliquer vers une version unique ; recompiler les composants ui partagés. |
| Providers globaux vs scopés | CartProvider/NuqsAdapter au niveau du layout /boutique seulement, pas du root layout vitrine. |
| Cannibalisation SEO sur-mesure / produit | Séparer les intentions et les canoniques ; maillage croisé maîtrisé. |
| Flux catalogue (xlsx → JSON) | Conserver scripts/sync-catalog.mjs et documenter le process de mise à jour des prix. |
| IDs produit avec caractères spéciaux (SSG Windows) | Déjà géré (rendu à la demande) — conserver le filtre. |
| Pages prévues non livrées (/configurateur, /forfait) | Hors périmètre de la migration ; à planifier séparément. |

# 7. Effort estimé et séquencement

Estimation indicative pour un développeur familier des deux dépôts (hors contenu éditorial et traduction EN) :

| Phase | Effort |
| --- | --- |
| 0 — Préparation | 0,5 j |
| 1 — Structure & routing | 1 j |
| 2 — Données & catalogue | 1 j |
| 3 — UI & styles | 1,5 j |
| 4 — Panier & soumission | 1 j |
| 5 — SEO | 1 j |
| 7 — QA & déploiement | 1 j |
| Total (hors EN) | ≈ 7 jours |

Ordre conseillé : Phase 0 → 1 → 2 → 3 en continu (le cœur technique), puis 4 et 5 en parallèle, QA en dernier. L'EN (phase 6) peut venir après le lancement FR.

Prochaine étape concrète possible : je peux scaffolder la structure /boutique (Phase 1) directement dans dilamco-next — layout, routing next-intl et squelette des pages — pour démarrer la migration.

— Fin du document —